## Slide 1: 项目管理的理论与实践
关于理论、经验、教训的分享

## Slide 2: 总纲
什么是项目管理
项目管理的四要素
项目进程概览
项目角色概览

## Slide 3: 什么是项目？
维基中的定义
项目是组织进行的一个暂时性（temporary）的努力付出，在一段事先确认的时间内，运用事先决定的资源，以产出一个独特（unique）且可以事先定义的产品、服务或结果。
项目的要素
团队：组织一个团队
进度：事先确认的时间
资源：有可供支配的资源
目标：有事先定义的目标

## Slide 4: 项目管理就是对这四大要素的管理
目标（Goal）
如何分工
怎样合作
资源（Resource）
制定预算
分配资源
经济学
与涉众有效沟通
防止需求蔓延
质量是免费的
进度计划（Schedule）
进行任务分解
识别关键路径
随时做好风险控制
团队（Team）
文化与传统

## Slide 5: 项目目标 – 需求
什么是涉众？
什么是需求？
什么是质量？
与项目目标直接相关的所有人
注意区分客户与用户
从意向到需求
需求不但包括“做什么”，更要包括“不做什么”
质量是免费的
这得从戴明说起，想当初……
质量不是尽善尽美
而是准确达成合理预期

## Slide 6: 戴明是谁？
过程管理
丰田奇迹
通用复活
戴明十四条
Plan
Do
Check
Action

## Slide 7: 戴明环 - PDCA
阶段 | 任务
计划 – Plan | 明确所要解决的问题或所要实现的目标，并提出实现目标的措施或方法
执行 – Do | 贯彻落实上述措施和方法
检查 – Check | 对照计划方案，检查贯彻落实的情况和效果，及时发现问题和总结经验
处理 - Action | 把成功的经验加以肯定，变成标准，分析失败的原因，吸取教训

## Slide 8: 为什么质量是免费的？
高质量带来高士气
高质量带来客户忠诚度
高质量带来低风险
质量是结果，而不是目标

## Slide 9: 进度 – 项目计划
任务分解
关键路径
魔鬼在细节中
带好备胎
尽量并行化
凡事，预则立，不预则废
风险的来源：人，技术，资源，需求，计划……
风险控制
小心，别站在马路中间！
给予特别关注
保障关键路径上的资源

## Slide 10: 团队 –管理之道，一以贯之
管理之道，一以贯之
一切管理的本质 —— “人”的管理
项目的最终目标是“人的成长”
Hardware？Software？Peopleware！
分工与合作
文化与传统
“术”是为“道”服务的
项目的短期目标是达成需求
找到自己喜欢的方向
建立能自我成长的组织架构
找到适合自己特质的发展路线

## Slide 11: 资源 – 学点经济学
人月神话
人 * 月 == ？
资源预算
准备资源 …… 在项目计划的负一年
成本核算
注意资源的“价码”
“敏捷”是一种实用主义哲学
谨慎要求，慎重承诺
好钢用在刀刃上

## Slide 12: 项目管理的关键
权衡
目标
进度
团队
资源
子曰：可与共学，未可与适道；可与适道，未可与立；可与立，未可与权

## Slide 13: 项目基线 - Baseline
如果不制定Baseline，就容易撞上Deadline
Baseline可作为实现“持续交付”的基础
Baseline就是对四大要素进行权衡的结果

## Slide 14: 项目进程概览
意向
需求调研
Spike
实现
架构设计
检查
代码复查
集成测试
改进
总结
规范化
设计
编码
改进
商务谈判

## Slide 15: 项目角色概览
项目经理
QA
关注组织流程改进。特质：分析、总结
产品经理
领域专家
关注业务知识、合理性。特质：实战经验
架构师
技术专家
程序员
测试
关注项目要素的权衡。特质：领导力，意志
关注产品长线发展。特质：完美主义，善解人意
关注软件系统长期演化。特质：抽象，见木更见林
关注解决技术难题。特质：黑客，钻研，逆向思维
关注具体实现。特质：手快，稳健
关注产品出厂质量。特质：换位思考，逆向思维

## Slide 16: 两种PM的对比
产品经理
盯住长线
关心最终做什么
项目经理
盯住短线
关心现在怎么做
追求“能”实现
追求尽善尽美
思维天马行空
思维保守务实

## Slide 17: 测试与QA的对比
测试
关注结果
QA
关注过程
防止产生瑕疵
防止发布瑕疵
传播项目经验
工作重心在检查(C)
工作重心在改进(A)
提升项目信心

## Slide 18: 分享完毕，谢谢观赏！